Vagas.me

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO & OKRs

"O seu trabalho perto de você."

Equipe Fundadora Vagas.me  |  Co-piloto: Antigravity  |  Julho 2026

=====================================================================================

# ESTRUTURA DO DOCUMENTO

1.  Missão, Visão e Valores (Foco no Curto Deslocamento)

2.  Estrutura e Divisão de Quotas (Divisão de Papéis)

3.  OKRs — Objetivos e Resultados-Chave (Q3 + Q4 2026)

4.  KPIs — Dashboard de Métricas Operacionais

5.  Metas Anuais 2026 e 2027

6.  Planejamento Financeiro & Break-even

7.  Roadmap de Produto (Web App MVP -> App Autônomos)

8.  Rituais de Gestão da Sociedade

9.  Regras da Casa & Entregas

# SEÇÃO 1 — MISSÃO, VISÃO E VALORES

A essência do Vagas.me é a simplicidade e a utilidade real. Rejeitamos a complexidade corporativa e focamos em vagas CLT locais.

## 🎯 Missão

"Aproximar o trabalhador CLT das oportunidades de emprego em sua própria região por meio de um mapa interativo, eliminando fricção e reduzindo o tempo de deslocamento urbano."

## 🔭 Visão

"Validar o modelo geolocalizado de contratação em Itapetininga no primeiro trimestre, expandir regionalmente no segundo semestre e atrair fundos de investimento de alta escala em até 12 meses."

## 💎 Valores

| Valor | O que significa na prática |
| --- | --- |
| Proximidade Física | O foco é no deslocamento. O melhor trabalho é o trabalho perto de casa. |
| Simplicidade Extrema | Zero feeds poluídos. Exibição direta em mapa e filtros intuitivos. |
| Democracia de Acesso | Gerador de currículo 100% gratuito e sem cobranças abusivas de candidatos. |
| Escala Orientada a Rede | Foco total no efeito de rede. A base de usuários ativos é o nosso maior castelo de defesa. |

# SEÇÃO 2 — ESTRUTURA OPERACIONAL

A divisão inicial do projeto foca na especialização por área para acelerar a entrega do MVP.

## Organograma & Responsabilidades

| Área / Papel | Foco Central | Responsabilidades principais |
| --- | --- | --- |
| Área Social / Parcerias | Crescimento e Investimento | Conexão com investidores, palestra em eventos de empreendedorismo, parcerias com empresas locais (ex: Cofesa) |
| Desenvolvimento Web (Site) | MVP do Web App e Mapa | Implementação do mapa interativo com Leaflet.js, API de vagas, painel Kanban e gerador de currículos |
| Desenvolvimento App Mobile | Aplicativo Nativo Futuro | Estruturação da versão mobile (iOS/Android), geolocalização nativa e futuras rotas de profissionais autônomos |

## Fases de Formalização Societária

| Fase | Objetivo do Acordo | Gatilho de Execução |
| --- | --- | --- |
| FASE 0 — Acordo de Parceria | Assinatura de Acordo de Co-fundadores (Vesting inicial) | Imediato (Início do MVP) |
| FASE 1 — Validação Local | Teste do Web App em Itapetininga por 1 a 3 meses | Finalização da versão 1.0 do site |
| FASE 2 — Abertura de Sociedade Ltda | Consolidação das participações e quotas societárias | Faturamento inicial ou aporte de capital |
| FASE 3 — Rodada de Investimento | Apresentação do Pitch-Deck estruturado para grupos de investimento | Tração local comprovada com 1.000+ currículos |

# SEÇÃO 3 — OKRs (Objectives & Key Results)

## ⚡ Q3 2026 — FASE: "FUNDAÇÃO & VALIDAÇÃO LOCAL"

Foco do trimestre: lançar o MVP Web App e iniciar o teste de mercado na cidade de Itapetininga.

### O1 — Lançar e validar o MVP do Web App funcional no mapa real

| KR | Key Result | Baseline | Meta Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Finalizar o mapa interativo funcional com Leaflet.js | Não | Sim |
| KR2 | Cadastrar e manter ativas 15 empresas parceiras de Itapetininga | 0 | 15 |
| KR3 | Atingir 1.000 currículos gerados gratuitamente na plataforma | 0 | 1.000 |
| KR4 | Alcançar 300 candidaturas geolocalizadas efetuadas no mapa | 0 | 300 |

### O2 — Consolidar a estrutura de marketing de atração inicial

| KR | Key Result | Baseline | Meta Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Criar perfil do Instagram Vagas.me e obter 500 seguidores locais | 0 | 500 |
| KR2 | Realizar divulgação direta em 30 comércios locais (padarias, supermercados) | 0 | 30 |
| KR3 | Atingir 50 downloads diários do PDF de currículo com a marca d'água do Vagas.me | 0 | 50 |

### O3 — Estruturar o Pitch-Deck para captação de investimento

| KR | Key Result | Baseline | Meta Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Documentar a jornada e o custo de atração do candidato em Itapetininga | Não | Sim |
| KR2 | Apresentar o MVP e o plano estratégico para 2 mentores de investimento | 0 | 2 |

## 🚀 Q4 2026 — FASE: "TRAÇÃO REGIONAL & INFRAESTRUTURA"

Foco do trimestre: expansão regional de candidatos ativos e preparação da primeira rodada de captação.

### O1 — Expandir a presença do mapa para cidades da microrregião

| KR | Key Result | Baseline | Meta Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Cadastrar vagas e empresas em 3 cidades polo vizinhas | 1 | 4 |
| KR2 | Atingir 5.000 candidatos ativos na base de dados (efeito de rede) | 1.000 | 5.000 |
| KR3 | Alcançar 1.500 candidaturas mensais no mapa | 300 | 1.500 |

### O2 — Apresentar dados do MVP para investidores de alto nível

| KR | Key Result | Baseline | Meta Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Apresentar a plataforma em 2 eventos de empreendedorismo | 0 | 2 |
| KR2 | Realizar pitch para 3 investidores ligados ao ecossistema do Marçal | 0 | 3 |

### O3 — Testar e validar a primeira receita recorrente (Plus)

| KR | Key Result | Baseline | Meta Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Atingir 100 assinantes ativos do Plano Plus (R$ 7,90/mês) | 0 | 100 |
| KR2 | Obter R$ 1.000 de faturamento em anúncios de tela cheia ou banners patrocinados | R$ 0 | R$ 1.000 |

# SEÇÃO 4 — KPIs (Dashboard de Métricas)

Revisão semanal para monitoramento do crescimento do efeito de rede.

## 📱 KPIs de Usuários e Efeito de Rede

| Métrica | O que mede | Frequência | Meta Mês 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Currículos criados | Engajamento com o gerador gratuito | Semanal | 1.000+ |
| Visualizações de currículo com marca d'água | Disseminação orgânica da marca Vagas.me | Semanal | 500+ |
| Acessos únicos ao mapa | Interesse de candidatos | Diário | 200+ acessos/dia |
| Candidaturas efetuadas | Volume de matches reais | Mensal | 300+ |
| Empresas cadastradas | Disponibilidade de vagas no mapa | Mensal | 15+ |

## 💰 KPIs de Monetização (Simulada no MVP)

| Métrica | O que mede | Meta Q3 | Meta Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Visualizações de anúncios (Ads) | Tempo pago pelos desempregados | 10.000 visualizações | 50.000 visualizações |
| Clicks em Banners patrocinados | Interesse em anúncios locais | 500 clicks | 2.000 clicks |
| Assinantes Vagas.me Plus | Candidatos buscando prioridade sem ads | 10 assinantes teste | 100 assinantes ativos |
| Empresas pagando por destaque | Volume de marcas em destaque no mapa | 2 empresas | 8 empresas |

# SEÇÃO 5 — METAS ANUAIS 2026 E 2027

## 📅 Metas 2026 (MVP & Validação Regional)

| Área | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- |
| MVP do Web App | Finalizar mapa interativo e gerador de currículos funcionais | Julho/26 |
| Teste local | Rodar em Itapetininga de forma fechada | Julho a Setembro/26 |
| Audiência de Rede | Obter 2.000 candidatos cadastrados | Outubro/26 |
| Expansão regional | Lançar nas cidades vizinhas (Sorocaba, Tatuí, etc.) | Novembro/26 |
| Investidores | Apresentar dados consolidados para 3 investidores anjo | Dezembro/26 |

## 📅 Metas 2027 (Escala Nacional & App Nativo)

| Área | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Aplicativo Nativo | Desenvolvimento e lançamento nas lojas (iOS/Android) | Março/27 |
| Autônomos no Mapa | Inclusão de geolocalização de autônomos/prestadores de serviços | Junho/27 |
| Crescimento de Base | Alcançar 100.000 currículos gerados a nível nacional | Setembro/27 |
| Valuation & Aporte | Captação de rodada de investimento institucional (Série A) | Dezembro/27 |

# SEÇÃO 6 — PLANEJAMENTO FINANCEIRO

No início, o orçamento é estritamente baixo (Low Budget) em software, concentrando os recursos financeiros na divulgação e no marketing de escala.

## 💸 Custos Operacionais Mínimos (Servidor / IA / APIs)

| Serviço | Tipo | Valor Mensal Estimado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco de Dados PostgreSQL (Supabase) | Fixo / Armazenamento | R$ 0,00 (Plano Free) | Gratuito para os primeiros 500MB de dados |
| Hospedagem Frontend (Vercel) | Fixo / Site | R$ 0,00 (Plano Free) | Gratuito para hospedagem de SPA |
| Servidor Backend (Railway/Render) | Fixo / Backend Python | R$ 35,00 | Para execução do FastAPI/Flask |
| API de Match/Descrição (Gemini API) | Variável (por uso) | R$ 15,00 | Pagamento proporcional ao número de requisições |
| API do Mapa (Mapbox/OSM) | Fixo / Exibição | R$ 0,00 | Gratuito até o limite generoso de requisições |
| TOTAL FIXO OPERACIONAL | — | R$ 50,00 / mês | Estrutura inicial ultra enxuta |

## 💰 Projeção de Faturamento Estimado (Q4 2026)

| Fonte de Receita | Preço Unitário | Volume Estimado | Projeção Mensal |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura Plus | R$ 7,90 / mês | 100 assinantes ativos | R$ 790,00 |
| Destaques no Mapa (CNPJ) | R$ 49,90 / mês | 10 empresas ativas | R$ 499,00 |
| Anúncios In-App (Ads) | CPM (por visualizações) | 30.000 visualizações | R$ 200,00 |
| TOTAL PROJETADO | — | — | R$ 1.489,00 / mês |

# SEÇÃO 7 — ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

| Fase de Produto | Entregáveis e Objetivos |
| --- | --- |
| Fase 1 (MVP) | Lançamento do Web App com mapa básico de Itapetininga, busca por tags de cargos, gerador de currículos gratuito em PDF imprimível e painel de controle simples. |
| Fase 2 (IA) | Implementação do algoritmo local de match semântico no banco de dados. Integração do assistente de redação de vagas para empresas. |
| Fase 3 (Plus) | Ativação do gateway de assinaturas Plus (PIX/Cartão), ativação de banners e anúncios em vídeo pop-up de 5 segundos no modo gratuito. |
| Fase 4 (App) | Migração do Web App para aplicativo mobile nativo (iOS/Android). Inclusão da busca geolocalizada de profissionais autônomos (encanadores, pintores) no mapa. |

# SEÇÃO 8 — RITUAIS DE GESTÃO DA SOCIEDADE

A rotina de reuniões de alinhamento garante a tração constante da sociedade antes do lançamento público.

## 🔄 Rituais Definidos

| Ritual | Frequência | Participantes | Objetivo Central |
| --- | --- | --- | --- |
| Alinhamento Semanal (Weekly) | Toda Segunda-feira | Co-fundadores | Ajustar o backlog de desenvolvimento, revisar feedbacks do MVP e planejar ações comerciais da semana. |
| Revisão de Caixa e Parcerias | Mensal (1ª semana) | Co-fundadores | Revisar custos de servidor, número de novos cadastros e planejar pitches para patrocinadores. |
| Planejamento de OKRs | Trimestral | Co-fundadores | Revisar as metas atingidas no trimestre anterior e reajustar metas do trimestre seguinte com dados reais. |

# SEÇÃO 9 — REGRAS DA CASA

| # | Regra | Descrição Detalhada |
| --- | --- | --- |
| REGRA 1 | Entrega e Vesting | As participações societárias serão vinculadas ao cumprimento das metas individuais de entrega (desenvolvimento das telas, fechamento de parcerias, marketing). |
| REGRA 2 | Decisão de Produto | Definições sobre layout, features e APIs serão discutidas coletivamente, com voto técnico do programador responsável. |
| REGRA 3 | Captação e Investimento | Qualquer proposta de investimento anjo será analisada coletivamente, preservando a governança do grupo de fundadores. |
| REGRA 4 | Compliance de Dados | Os currículos cadastrados e as localizações das empresas seguirão regras básicas de privacidade e segurança da LGPD. |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Planejamento de OKRs e Estratégia do Projeto Vagas.me

Co-piloto Antigravity  |  Itapetininga - SP  |  Julho 2026